# Pipeline Data Gaps

Qué partes del reporte no podemos reproducir hoy y por qué. La sección está bloqueada cuando los Excels legacy consumen una fuente externa que aún no replicamos en Supabase / SQL Server. Este documento enumera cada gap, qué dato falta, de dónde viene en el flujo Excel actual, y qué hace falta para desbloquear.

Última auditoría: 2026-05-27.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Resumen ejecutivo

Tenemos sync establecido para 6 fuentes:

CHIST (historial_carteras, historial_carteras_full) — SQL Server Inteligencia_Mercado

SP XML (AFP_CL_SP_* en SQL Server → sp_* en Supabase) — spensiones.cl directo. Arquitectura cambiada 2026-05-27: scrape ahora persiste a SQL Server como source of truth, Supabase mantiene mirror con ventana ≥2025-01.

SP Cotizantes (AFP_CL_SP_Cotizantes en SQL Server → cotizantes_afp en Supabase) — scrape de spensiones.cl (cuadro Cotizaciones y Cotizantes / AFP)

Valores Cuota / Patrimonio — SQL Server Inteligencia_Mercado.TBL_SPE_VALORESCUOTAPATRIMONIO (granularidad diaria — los CSVs A–E del Excel 08_Valores_Cuota replican esta data, no son una fuente nueva)

FX series + Bloomberg benchmarks (tipo_cambio) — SQL Server DW_MONEDA.TBL_RENTABILIDADES_DW. 1,078 instrumentcode distintos: FX (CLFXDOOB_sindesf, USDCLP Curncy, GBPUSD, etc.), índices Bloomberg (IPSA, IGPA, MERVAL, MXMX, GDDUWI, LF98TRUU, etc.), commodities (GOLDS), benchmarks de fondos chilenos.

`Inteligencia_Producto_Dev` — SQL Server (BD_GICS, BD_Instrumentos, BD_Benchmarks, BD_Funds, HOMOL_, extract.IPA, process.CUBO_Final, JPM CEMBI + RISK America metrics) — 109K rows en 12 tablas `dim_ipd_ + ipd_*`

Master dim AFP_CL_DIM_Family_Comp (115 filas, 104 Peer Group + 11 Moneda) creada en SQL Server 2026-05-27, cerrando el split-brain con Supabase. Source of truth ahora vive en SQL; Supabase se sincroniza via sync_dim_bd_family_comp re-habilitado.

Quedan 3 bloqueadores externos que afectan parcialmente las secciones 05, 06, 07, 08, 09, 10.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Fuentes externas que NO están en nuestro pipeline

### 2.1 Bloomberg Terminal (BDP / BDH / BDS) — scope reducido

Qué es: Bloomberg Desktop API functions invocadas desde fórmulas de celda en los Excels (=BDP("AERO US Equity","PX_LAST"), =BDH(...), =BDS(...)).

Confirmado por scan binario en: 15_Distributors, 16_Managers, 19_Top_Purchases_Sales, 20_Cartera_Acc_Chilenas, 21_Inteligencia_de_Mercado_PDF, 13_Returns_y_Flows, 05_CintaPrecios.

✅ Cubierto via `Inteligencia_Producto_Dev`:

| Dato que se creía Bloomberg-only | Resuelto por |
| --- | --- |
| GICS sectors de stocks chilenos | dim_ipd_instrumentos.sector_gics + dim_ipd_gics |
| Cinta de Precios de fondos Moneda | ipd_positions (extract.IPA) + ipd_cubo_final |
| Identificadores cross-source (RUN ticker, ISIN, BBG) | dim_ipd_instrumentos (2,341 instrumentos listados) |
| Catálogo de benchmarks (MSCI Latam, JPM CEMBI, etc.) | dim_ipd_benchmarks (32) + ipd_jpm_cembi_metrics + ipd_risk_america_metrics |

❌ Aún pendiente de Bloomberg directo:

| Excel sheet | Qué dato falta |
| --- | --- |
| 20_Cartera_Acc_Chilenas / Mkt_Cap | Market cap de ADRs / listings extranjeros chilenos (AERO US Equity, BVN US Equity, ~50 tickers). Necesario para free-float ajustado del benchmark IPSA |
| 20_Cartera_Acc_Chilenas / IPSA | Composición del índice IPSA (constituyentes + ponderaciones), mensual — vía Bloomberg BDS("IPSA Index","INDX_MWEIGHT"). Confirmado 2026-05-22 que NO está en Inteligencia_Producto_Dev (107 tablas revisadas; el schema stock.* existe pero está vacío). Hoy el analista pega la hoja IPSA a mano desde Bloomberg. Necesaria para la columna IPSA de las 5 tablas de sec 05 (quartile, GICS, concentración, IPSA/NO IPSA). El join es por ticker BBG, puenteado por la dimensional BDChile |
| Precios mensuales de peers competidores no-Moneda | Para sec 04 valorización completa. Hoy tenemos cinta de precios solo de fondos Moneda |
| FX intra-mes en feriados | Si el cierre cae en feriado, el legacy usa BBG para el día hábil más cercano |

Camino para desbloquear lo que queda: 1. Verificar primero si Mkt_Cap de ADRs está en otra tabla de Inteligencia_Producto_Dev (no lo busqué exhaustivamente) 2. Si no: coordinar cuenta Bloomberg corporativa headless o sync blpapi 3. Estimación: 1 día de búsqueda + 3-5 días con cuenta Bloomberg si hace falta

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.2 SQL Server Inteligencia_Producto_Dev — ✅ SYNCEADO

Status: RESUELTO el 2026-05-15.

Hicimos sync de 12 tablas (109,187 rows) via sync/sync_inteligencia_producto.py.

Lo que se sincronizó:

| Supabase table | SQL Server source | Rows |
| --- | --- | --- |
| dim_ipd_gics | dimensionales.BD_GICS | 169 |
| dim_ipd_benchmarks | dimensionales.BD_Benchmarks | 32 |
| dim_ipd_homol_benchmarks | dimensionales.HOMOL_Benchmarks | 47 |
| dim_ipd_funds | dimensionales.BD_Funds (Moneda funds) | 72 |
| dim_ipd_homol_funds | dimensionales.HOMOL_Funds | 193 |
| dim_ipd_paises | dimensionales.BD_Paises | 247 |
| dim_ipd_monedas | dimensionales.BD_Monedas_Dimensiones | 38 |
| dim_ipd_instrumentos | dimensionales.BD_Instrumentos (filtrado a TickerBBG NOT NULL) | 2,341 |
| ipd_positions | extract.IPA (rolling 3 meses) | 98,539 |
| ipd_cubo_final | process.CUBO_Final | 5,313 |
| ipd_jpm_cembi_metrics | metrics.TBL_JPM_CEMBI_AGG_METRICS | 864 |
| ipd_risk_america_metrics | metrics.TBL_RISK_AMERICA_AGG_METRICS | 1,332 |

Lo que NO estaba en `Inteligencia_Producto_Dev` (confirmado tras inspección de schemas):

❌ Distributor → Manager mapping (sec 09) — no existe ninguna tabla así. Sigue siendo manual en Aux1 de 15_Distributors.xlsm. Ver §2.5.

🟡 IPSA composition — solo el catálogo de BMs (32 nombres en dim_ipd_benchmarks), NO los constituyentes ni ponderaciones del IPSA. Se obtiene de Bloomberg — ver §2.1. Nota: Pionero y MRV sí están sincronizados como fondos Moneda en ipd_positions (id 33 y 19); no son un gap.

❌ Family `dim_bd_family_comp` extendido a 167 peers — los 72 fondos en dim_ipd_funds son SOLO Moneda. Para peers competidores hay que recurrir a Excel 21/BD o ampliar dim_bd_family_comp directamente.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.3 Network share \\moneda03\Compartidos\ — Pionero benchmark

Qué es: Drive interno de Moneda donde viven los Excels mensuales + outputs PDF + carpetas externas de soporte.

Paths relevantes:

| Path | Qué hay ahí | Status |
| --- | --- | --- |
| \\moneda03\Compartidos\Inteligencia de Negocios y Mercados\ | Carpeta raíz mensual + mcp_servers.json + Excels de cada mes | Identificada |
| ..\..\PIONERO\Pionero (en 20_Cartera_Acc_Chilenas) | Composición Pionero benchmark (~400 stocks con peso/sector) | ⏳ Pendiente explorar |
| \AFP\Int... (en 19_Top_Purchases_Sales) | Archivo de input para Top Purchases & Sales | ⏳ Pendiente identificar exactamente |

Por qué bloquea:

Sec 05 Portfolio Breakdown vs benchmark: GICS breakdown ya está construido (✅), pero comparar contra peso del Pionero / MRV / IPSA todavía requiere las composiciones. Pionero específicamente vive en esta carpeta separada.

Sec 06 / Sec 08 transaction flows exactos: 19_Top_Purchases_Sales.xlsm lee un archivo aquí con units × price puros — sin él solo tenemos aproximación (end − start con noise de price moves).

Camino para desbloquear: 1. Acceder a \\moneda03\Compartidos\PIONERO\ desde una máquina con red Patria. 2. Identificar el archivo exacto de composición Pionero (probable CSV/Excel mensual). 3. Identificar qué archivo lee 19_Top_Purchases_Sales para units × price. 4. Decisión: sync programático del file share, o pedir a TI exportar a tabla SQL Server. 5. Estimación: 1 día de exploración + variable según decisión.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.4 CHIST con lag de 4 meses (publicación pendiente)

Qué es: CHIST (Comisión para el Mercado Financiero) publica detalle de carteras con units × price con lag de ~4 meses.

Qué cubrimos hoy:

CHIST publicado → historial_carteras_full con detalle completo (units, price, ISIN, manager).

CHIST pendiente → SP XML llega sin lag, pero NO incluye units — solo monto USD agregado.

Por qué bloquea (parcialmente):

| Sección | Estado |
| --- | --- |
| Sec 06 Chilean Stocks Transactions | 🟡 Aproximación end − start del monto USD. Mezcla flow real con price moves. |
| Sec 08 Top Net Purchases and Sales (foreign) | 🟡 Mismo problema |

Camino: sin acción técnica, esperar publishing CHIST. Sync existente lo levanta automático.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### 2.5 🆕 Distributor → Manager mapping (sec 09)

Qué es: El mapping (Distributor, Manager, Asset Class, Region, Strategy, Currency) que vive en la sheet Aux1 de 15_Distributors.xlsm (~2,000 filas mantenidas manualmente por el research desk).

Estado: Confirmado que NO está en `Inteligencia_Producto_Dev` ni en Inteligencia_Mercado. Es categórico mantenido a mano.

Por qué bloquea:

Sec 09 Distributors: estructura entera del PDF (Moneda distribuye Carlyle, BlackRock distribuye iShares, Compass distribuye Pimco/Ninety One/..., etc.). 100% manual.

Sec 10 Managers cross-section: misma mapping pivoteada distinto.

Camino para desbloquear: 1. Migrar Aux1 del Excel a una dim Supabase (dim_distributor_manager) — granularidad (Manager × Asset Class × Region × Strategy × Currency) → Distributor, no a nivel fund_id. 2. Acordar con el research desk un protocolo de mantenimiento mensual (¿quién actualiza la tabla cuando aparece un manager nuevo?). 3. Construir vista v_distributors que cruce historial_carteras_full con esta dim. 4. Estimación: 2-3 días (incluye export + import + UI sec 09).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Tabla resumen — Qué bloquea cada sección del PDF

| PDF Sección | Estado dashboard | Bloqueador externo |
| --- | --- | --- |
| 01 Market Share, Returns, Flows | ✅ Listo | — |
| 02 Asset Class Distribution by AFP | ✅ Listo | — |
| 03 Asset Class Distribution by Fund Type | ✅ Listo | — |
| 04 Strategy (Moneda + peers) | ✅ Listo (115 peers en AFP_CL_DIM_Family_Comp, cinta Moneda ✅, benchmarks Bloomberg via DW_MONEDA) | — (los 167 del Excel 21/BD son OTRO reporte, taxonomía distinta) |
| 05 Chilean Stocks Portfolio | 🟡 GICS + columna AFPs ✅ / columnas Pionero·MRV·IPSA ❌ | §2.1 Bloomberg para composición IPSA (INDX_MWEIGHT). Pionero/MRV ya en ipd_positions. Falta migrar la dimensional BDChile (cuartil manual) a Supabase |
| 06 Chilean Stocks Transactions | 🟡 Aproximación | §2.4 CHIST publishing lag + §2.3 archivo \\moneda03\Compartidos\ (units × price puro) |
| 07 Foreign Investment | ✅ Listo | — |
| 08 Top Net Purchases & Sales (foreign) | 🟡 Aproximación | §2.4 CHIST publishing lag + §2.3 archivo de inputs |
| 09 Distributors | ❌ No empezado | §2.5 Migrar Aux1 de Excel (manual, no en SQL Server) |
| 10 Managers cross-section | 🟡 Parcial (solo foreign en tab de sec 07) | §2.5 misma mapping que sec 09 |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Orden de ataque sugerido

Por menor esfuerzo / mayor desbloqueo:

~~§2.2 `Inteligencia_Producto_Dev`~~ → ✅ HECHO (2026-05-15)

~~Sec 04 peers `dim_bd_family_comp`~~ → ✅ HECHO (2026-05-27, migrado a SQL como AFP_CL_DIM_Family_Comp)

~~Pipeline SP XML → SQL Server~~ → ✅ HECHO (2026-05-27, ver §6.2026-05-27)

§2.5 Distributor mapping → migrar Aux1 a SQL Server (AFP_CL_DIM_Distributor_Manager) + Supabase. 2-3 días, desbloquea sec 09 + 10.

§2.3 `\\moneda03\Compartidos\PIONERO\` → 1 día de exploración, desbloquea benchmark comparison sec 05.

§2.1 Bloomberg sync (scope reducido) → solo Mkt_Cap ADRs + IPSA composition + cinta peers competidores. 3-5 días con cuenta lista.

§2.4 CHIST timing → sin acción técnica, esperar publishing.

§2.3 archivo `19_Top_Purchases_Sales` → preguntar a equipo Moneda.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Lo que NO bloquea (clarificación)

Para evitar confusión, estos datos ya los tenemos y no necesitan fuente externa nueva:

Asset class / Region / Currency / Strategy por fund → dim_bd_funds

Active vs Passive por fund → dim_bd_funds.style (ETFs y index funds = Passive)

Manager por fund → dim_bd_funds.manager

AUM por fecha y AFP × fund → historial_carteras_full + sp_valor_*

NAV / Uncalled / Returns por AFP × multifondo → valores_cuota_patrimonio + tipo_cambio

Foreign classification (bucket × region × category) → cadena dim_bd_funds → dim_bd_direct_inv_lics → dim_tipo_instrumento_sp

FX `USDCLP Curncy` → tipo_cambio (Bloomberg interbank, ya sincronizado)

🆕 GICS sectors → dim_ipd_gics + dim_ipd_instrumentos.sector_gics (via Inteligencia_Producto_Dev sync)

🆕 Chilean ticker ↔ BBG ticker mapping → dim_chilean_ticker_homol (75 stocks, mix auto+manual)

🆕 Cinta de Precios fondos Moneda → ipd_positions + ipd_cubo_final

🆕 Catálogo de benchmarks (32) + métricas agregadas JPM CEMBI / RISK America → dim_ipd_benchmarks + ipd_jpm_cembi_metrics + ipd_risk_america_metrics

🆕 Family / Strategy mapping (Moneda + 104 peers para sec 04) → AFP_CL_DIM_Family_Comp en SQL Server (115 filas), mirror a dim_bd_family_comp en Supabase. Source of truth en SQL desde 2026-05-27.

🆕 Cuadros SP XML (1, 2, 9, 17, 25 sin desfase) en SQL Server → AFP_CL_SP_Fila + AFP_CL_SP_Valor_Fondo + AFP_CL_SP_Valor_AFP + AFP_CL_SP_Valor_Instrumento en SQL Server, mirror a sp_* en Supabase (ventana ≥2025-01).

🆕 Cotizantes mensuales por AFP → AFP_CL_SP_Cotizantes en SQL Server (toda historia), mirror a cotizantes_afp en Supabase.

🆕 IPSA price + benchmarks chilenos (IGPA, IGPAM, IGPAS, MERVAL, Compass/Santander/LarrainVial/BTG/BanChile) → DW_MONEDA.TBL_RENTABILIDADES_DW. IPSA Index tiene 11,826 obs desde 1994. (Nota: lo que sí falta de IPSA es la composición — constituyentes y ponderaciones — vía Bloomberg BDS("IPSA Index","INDX_MWEIGHT"). Ver §2.1.)

🆕 Mapping nemo chileno → GICS sector → dim_ipd_instrumentos (421 instrumentos chilenos, todos con sector_gics). Cobertura 100% para los 71 nemos distintos del Cuadro 9 (Nov-25).

🆕 Valor cuota DIARIO por multifondo × AFP → TBL_SPE_VALORESCUOTAPATRIMONIO (granularidad diaria, no sólo month-end). Los CSVs A–E del Excel 08_Valores_Cuota replican esta data, no son un gap.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Cambios

### 2026-05-27

🏗 Cambio arquitectónico: SP XML/Cotizantes → SQL Server → Supabase. Hasta hoy los scrapers sync_sp_xml.py y sync_sp_cotizantes.py escribían directo a Supabase. Ahora persisten a SQL Server (Inteligencia_Mercado.dbo.AFP_CL_SP_*) como source of truth con toda la historia; sync_sp_sqlserver_to_supabase.py replica una ventana ≥2025-01 a Supabase para el dashboard. Motivos: free tier Supabase 500 MB, resiliencia (data en dos lados), consolidación en el stack corporativo SQL. 28 meses (2024-01..2026-04) cargados via backfill, 816K filas en SQL.

§Sec 04 cerrado. dim_bd_family_comp migrado a AFP_CL_DIM_Family_Comp en SQL Server (115 filas: 104 Peer Group + 11 Moneda). Split-brain con DIM_BD_Family_Comp del equipo IM (23 stale) cerrado: nuestra tabla nueva es ahora source of truth, y sync_dim_bd_family_comp re-habilitado en sync_sqlserver_to_supabase.py. La de IM queda intacta pero ya no la usamos.

§2.1 Bloomberg — gap acotado. Verificado que DW_MONEDA.TBL_RENTABILIDADES_DW tiene 1,078 instrumentcode (no sólo FX). IPSA Index, IGPA, MERVAL, benchmarks chilenos: todos están. Lo que sí queda como Bloomberg-only: (a) composición del IPSA (constituyentes + ponderaciones), (b) Mkt_Cap ADRs (~50 tickers), (c) cinta peers competidores no-Moneda, (d) retornos por ISIN de fondos extranjeros (~638 ISINs) para sec 07/08 — verificado que ninguno de los ISINs sample del foreign portfolio está en DW_MONEDA.

§GICS — cobertura confirmada. dim_ipd_instrumentos.sector_gics cubre el 100% de los 421 instrumentos chilenos y el 100% de los 71 nemos del Cuadro 9 (Nov-25). Sec 05 portfolio breakdown por sector ya no requiere Bloomberg.

### 2026-05-22

IPSA composition → Bloomberg. Confirmado que la composición del IPSA no está en SQL Server: se revisaron las 107 tablas de Inteligencia_Producto_Dev. Existe un schema stock.* (stock.benchmarks, stock.companias, stock.instrumentos) que parece hecho para esto, pero está vacío (0 filas). El Excel 20_Cartera_Acc_Chilenas no la importa por macro — el analista pega la hoja IPSA a mano desde Bloomberg. Movido a §2.1.

Pionero / MRV dejan de ser gap. Ambos están sincronizados en ipd_positions como fondos Moneda (Pionero id 33, MRV id 19). §2.3 (carpeta \\moneda03\...\PIONERO\) ya no aplica para Pionero.

### 2026-05-14 → 2026-05-15

§2.2 cerrado — Inteligencia_Producto_Dev sincronizada (12 tablas, 109K rows).

§2.1 Bloomberg — scope reducido: GICS, cinta Moneda y benchmarks llegaron via §2.2. Quedan Mkt_Cap ADRs y cinta peers competidores.

Sec 05 portfolio breakdown desbloqueado (parcial) — vista v_chilean_stocks_gics + dim_chilean_ticker_homol + UI /chilean-stocks actualizado. 100% AUM coverage. Falta solo benchmark comparison.

§2.5 agregada — confirmado que distributor mapping NO está en Inteligencia_Producto_Dev. Es 100% manual en Aux1 del Excel. Tracking separado.